FRONTIERLEARN

个人知识驱动的 AI 自适应学习导师

产品规格说明书与长期路线图

基于 Spec-Driven Development（SDD）的可实施产品基线

版本 v1.0    |    2026 年 10 月 24 日    |    状态：规划与工程评审

产品形态  Web 学习工作台 + Chrome 浏览器插件；桌面端作为后续可选扩展。

核心闭环  知识接入 → 有证据的学习者模型 → 主动规划 → 情境导学 → 验证 → 笔记回写 → 再规划。

交付方式  随附 Spec Kit 风格 Markdown 文档集、API 草案、依赖任务清单与端到端验收场景。

# 内容导航

01  产品定位与价值主张

02  用户、使用场景与关键体验

03  需求范围与优先级（Spec）

04  学习者模型与知识证据

05  产品形态与系统设计（Plan）

06  关键数据、外部来源与安全边界

07  MVP 版本路径与验收

08  长期产品路线图（V0.6–V3.0）

09  质量指标与风险控制

10  Codex 开发交接与文档目录

说明：本文为便于产品评审的整体规格总览。开发过程以随附 Markdown 文档集中的 constitution.md、spec.md、plan.md、tasks.md 为主要实现契约；路线图为方向性规划，不代表全部已进入实现范围。

# 01  产品定位与价值主张

FrontierLearn 是一个长期了解用户知识储备、主动规划学习内容并通过实践持续更新学习策略的 AI 导师。它的产品核心是“可解释的学习者模型 + 动态导学闭环”，浏览器插件只是接近网页阅读行为的高频入口。

## 用户痛点

信息太多：arXiv、Hugging Face、GitHub 等入口缺少因人而异的学习导航。

用户有既往积累：GitHub 笔记、Hexo 博客、Notion、AI 讨论却未参与导学决策。

阅读缺少验证：理解概念、复现工程实践、形成个人知识并不能自动完成。

学习缺乏连续性：上次学习成果未成为下次推荐的可信依据。

## 差异化价值

| 传统 AI 阅读助手 | FrontierLearn 的目标 |
| --- | --- |
| 摘要、翻译和自由问答 | 主动判断用户接下来最应该学什么 |
| 默认从同一个起点解释 | 根据证据判断基础，遇到不确定先简短测验 |
| 聊天结束即结束 | 把学习验证变成可复用、可回写的个人知识资产 |
| 只看当前网页 | 跨 GitHub、博客、知识库和 AI 对话形成持续上下文 |

# 02  用户、使用场景与关键体验

首发面向希望系统提升 AI、LLM 与 Agent 研发能力、且具备一定编程基础的技术学习者；同样支持没有现有知识库的新用户，不以“拥有 GitHub 仓库”作为使用前提。

## 第一次使用

在 Web 工作台设置学习目标、每次可用时间和优先方向。

选择一个 GitHub 笔记仓库进行只读导入，看到各知识点的来源和待验证状态。

AI 给出长期路线、阶段任务和今日可执行的学习项目，同时解释推荐原因。

用户可修正画像、暂停/重排任务或拒绝某条推荐。

## 打开一篇陌生论文

点击浏览器 Side Panel 中的“分析本页”，显式同意读取当前网页内容。

看到“文章价值、已掌握基础、3 个关键问题、建议阅读顺序”而不是长篇摘要。

选中术语、公式或段落，按“直观/原理/实践”解释，并显示原文来源。

通过 1–3 道短测验证理解，生成带参考链接的笔记草稿。

## AI 分享链接的学习方式

支持用户导入可访问的 ChatGPT 分享链接或直接粘贴对话正文，将用户问题、AI 回答、代码、待核实观点分开识别，再形成待学习问题。对于需要登录或解析失败的链接，必须提供粘贴文本的降级路径，不尝试绕过平台访问权限。

# 03  需求范围与优先级（Spec）

| 用户故事 | 优先级 | MVP 必须达到的行为 |
| --- | --- | --- |
| US1 GitHub 知识导入 | P1 | 读取指定 Markdown 仓库、增量同步、展示每条证据 |
| US2 主动学习规划 | P1 | 按目标与知识缺口生成可解释的分层计划 |
| US3 情境导学 | P1 | Web + 插件共享状态；arXiv/HF 导读、选区解释、来源定位 |
| US4 对话转导学 | P2 | 分享链接可读则解析，不可读则粘贴导入 |
| US5 练习与回写 | P1 | 短测、Markdown 草稿、用户批准创建 PR、再规划 |
| US6 可恢复与数据拥有权 | P2 | 幂等、失败重试、导出/删除、权限撤销 |

## 当前版本明确不做

不实现独立桌面端、泛化全网爬虫、无人审核写主分支、自动博客发布、无限制的 PDF/公式理解、无人批准的本地代码执行、跨用户社交与完整商业化功能。

# 04  学习者模型与知识证据

KnowledgeState 代表当前对某项知识的推断，而不是人格标签或客观测量。每条结论绑定具体文档、代码、测验或用户自报，标明来源与时间；用户可以修正，系统保留历史。

| 证据类型 | 示例 | 对掌握程度的解释 |
| --- | --- | --- |
| 浏览或收藏 | 访问论文 / 收藏模型 | 仅说明接触过，不可判定理解 |
| 笔记与摘抄 | GitHub Markdown | 表示有学习/整理证据，尚需验证 |
| 原理解释 | 自己写的公式或分析 | 可能理解，应短测或口述复核 |
| 代码材料 | PyTorch / Go / 配置 | 存在实践材料，不等于代码运行成功 |
| 测验与实作 | 答题和可检查实验 | 可作为理解与应用的更强证据 |
| AI 对话回复 | ChatGPT 自动回答 | 只能作为资源，不能直接提高用户知识等级 |

## 知识等级与复习

建议采用 UNKNOWN → EXPOSED → UNDERSTANDING → APPLIED → PROFICIENT 五级；另以 review_due 标志表示需要复习。掌握程度必须标注不确定性，不展示“掌握 91.2%”一类伪精确度。

例如已记录 Self-Attention 原理和 PyTorch 示例的用户，阅读 GQA 时可以先检查 MHA 与 KV Cache 的理解，不必重上整节 Transformer 入门课。

# 05  产品形态与系统设计（Plan）

| 入口 | 主要职责 | 首发策略 |
| --- | --- | --- |
| Web 工作台 | 知识源授权、用户画像、长期/当日计划、草稿与 PR 审核 | 必须 |
| Chrome Side Panel | 当前网页导读、选区解释、问答、短测 | 必须 |
| 独立桌面端 | 本地知识库、IDE/代码实践、沙箱运行 | 推迟至需求验证后 |

## 统一 Learning Engine

知识接入层：Connector 对接 GitHub（后续扩展 Hexo 源仓库、Notion、本地 Markdown 和其他平台）。

学习者模型：Evidence、Concept、KnowledgeState、LearningGoal、PlanRevision。

导学规划：规则过滤不合理任务，LLM 在受限结构中生成学习路径与推荐理由。

情境 Tutor：将当前网页、已有知识、目标和学习任务合成最小所需上下文。

学习验证：评估作答或实践，把反馈转为新证据而非未经校验的“精通”。

知识回写：生成草稿，用户审查 Diff，经 GitHub 分支+PR 同步，合并后增量重建状态。

## 技术选型（拟定）

Web：React + TypeScript + Vite；Extension：WXT + Chrome MV3 + Side Panel；后端：Python + FastAPI；主存储：PostgreSQL，可按需加 pgvector；模型：Provider Adapter（可替换、可测试）；后台任务：带超时和重试上限的 Worker。首轮不引入独立图数据库和不必要的多 Agent 体系。

# 06  关键数据、外部来源与安全边界

## 核心领域对象

User、KnowledgeSource、SourceDocument、SourceChunk、KnowledgeConcept、KnowledgeEvidence、KnowledgeState、LearningGoal、LearningPlanRevision、LearningTask、LearningSession、Assessment、LearningArtifact、SyncJob 和 WritebackOperation。必须能够从当前计划反向追踪到旧知识依据和本次学习结果。

## 知识同步原则

GitHub 是第一优先级：只读导入与版本 SHA / hash 增量校验；写回默认 PR，不直接写主分支。

Hexo 公开站点可只读索引；发表文章需要连接 source/_posts 所在的源 Markdown 仓库，不改生成 HTML。

Notion 作为 V0.6 独立 Connector 进入；须按页面授权，并处理内容块格式与冲突。

AI 分享页是低信任导入内容，平台访问受限时允许用户自行复制文本，不强制爬取。

本地 Markdown / Obsidian 与桌面沙箱执行均作为后续能力，不默认读取用户整个磁盘。

## 安全与透明度

最小权限、跨用户数据隔离、密钥加密与日志脱敏、URL 导入防 SSRF、外部内容防 Prompt Injection、模型数据处理授权、数据导出/删除，以及所有外部写入的显式用户确认，是发布的硬性门槛。

# 07  MVP 版本路径与验收

| 版本 | 交付重点 | 验收的可观察事实 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 笔记导入与知识证据 | 知识判断有来源、重复导入幂等 |
| V0.2 | 目标、计划与 Web 工作台 | 可解释“为何推荐这个任务” |
| V0.3 | arXiv / Hugging Face 插件导学 | 能从陌生网页开始学习并定位引用 |
| V0.4 | AI 对话分享与文本导入 | 解析成功/失败时都有学习入口 |
| V0.5 | 理解验证 + 草稿 + PR 回写 | 第二次计划会正确利用第一次验证结果 |

## 完成的定义

第一版的完成不是“插件能总结论文”，而是同一试用者完成两次连续学习：旧知识被使用 → 新内容被理解与验证 → 新笔记经批准进入 GitHub → 新证据改变下一次导学计划。

# 08  长期产品路线图（V0.6–V3.0）

## V0.6  多源知识同步

目标  Notion、Hexo 源稿、本地 Markdown，统一增量和冲突管理。

进入/退出标准  跨源去重、权限撤销和写回审核可靠。

## V1.0  稳定的个人 AI 导师

目标  跨端一致状态、可观测、复习、隐私与真实用户体验。

进入/退出标准  核心学习闭环稳定，学习效果初步可测。

## V1.5  更强的自适应学习

目标  先修知识诊断、难度动态调节、学习方案实验。

进入/退出标准  对照固定路线时，显示可测的学习效率/结果增益。

## V2.0  项目驱动式学习

目标  以个人项目/Issue 为起点，从知识差距规划到代码贡献。

进入/退出标准  真实工程任务完成证据，而非仅完成阅读。

## V2.5  桌面实践中心

目标  选定本地知识库、IDE、离线索引、受控代码沙箱。

进入/退出标准  真实本地需求已验证且收益超过维护成本。

## V3.0  研究伴侣与创新洞察

目标  前沿技术雷达、论文关联、实践潜力、产品机会假设。

进入/退出标准  来源可靠、推测明确、发现能力带来实际收益。

## 路线图治理原则

未来功能全部需要“用户问题证据 + 单独 Spec + 明确退出标准”；如果 V0.5 不能证明学习闭环有效，应先优化证据、导学与评估，不应扩大到桌面端、图数据库或多 Agent。

# 09  质量指标与风险控制

| 指标 | 目标/方法 |
| --- | --- |
| 画像可信度 | 100% 画像断言能看到来源或明确缺少证据 |
| 首次行动 | 目标试用者中 ≥80% 在 2 分钟内找到具体学习任务（实验目标） |
| 网页来源准确性 | 10 个页面样本中可验证引用锚点；人工抽检目标 ≥95% |
| 增量同步 | 重复同步无重复证据；失败不会损坏已存知识 |
| 连续学习 | 至少两次会话中第二次计划理由引用第一次验证结果 |
| 写回安全 | 未经审批无远程写入；PR 冲突草稿不丢失 |

这些阈值是待验证的产品门槛，不代表系统已经达标。对学习效果，应将短测、延时回顾与工程实践结合，避免只用 AI 自评决定产品成功。

# 10  Codex 开发交接与文档目录

为便于直接投入研发，另附完整 Markdown 文档包，包括：

.specify/memory/constitution.md — 约束学习证据、用户数据、安全与逐阶段交付。

specs/001-personalized-learning-loop/spec.md — 6 个用户故事、FR、NFR、场景与完成标准。

plan.md — 技术架构、模块边界、增量数据流、权限与交付阶段。

tasks.md — 62 项顺序任务，包含 [USx] 标记、并行机会与验收要求。

data-model.md、contracts/openapi.yaml — 领域模型与 REST API 草案。

quickstart.md、checklists/requirements.md — 22 个测试情景与质量检查。

docs/roadmap.md — V0.1～V3.0 的路线图、依赖、Go/No-Go 门槛。

AGENTS.md、README.md — Codex 执行规则、启动路径和范围边界。

## 推荐启动指令

请先读取所有 Spec Kit 文档，审查 spec/plan/tasks 一致性，并列出重大不确定性；不要立即开发所有版本。通过评审后，从 Setup 和 V0.1 开始，每一阶段实测通过并提交报告，再进入下一阶段。

## 官方参考与提示

GitHub Spec Kit：github.com/github/spec-kit；Codex integration：github.github.com/spec-kit/integrations/codex.html；Chrome Side Panel：developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/sidePanel。

本说明书与 Markdown 文档集是研发前规划交付，不代表代码已实现，也没有代替实际测试、架构审查或用户授权。